软件测试计划

项目名称：场馆预约管理系统（SoftwareTestingDemo） 课程：软件质量保障与测试（H）2026 春季学期 项目编号：PJ1 计划标识：PJ1-TPLAN-2026-S1 文档版本：v1.3 文档作者：B 沙华煜 编制日期：2026-04-19 修订日期：2026-04-23 模板依据：IEEE 829-2008 软件测试计划模板（附件 1） 适用对象：本组 A、B、C、D、E 5 名成员；任课教师与助教

文档变更历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 | 变更原因 | 评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-04-19 | B 沙华煜 | 初稿，建立 17 节骨架与基础内容 | 启动 B 任务 | 内部草稿 |
| v1.0 | 2026-04-19 | B 沙华煜 | 补全 §1~§17 全部段落与附录 A/B | 满足 IEEE 829 与课程提交要求 | 待评审 |
| v1.1 | 2026-04-19 | B 沙华煜 | 补文档变更史、术语表、缺陷分级、覆盖率术语映射、IEEE 829 标准交付物逐项映射、需求-用例追溯矩阵、责任矩阵、参考文献 | 自检发现对模板硬性要求与课程评分要点存在缺口 | 待评审 |
| v1.2 | 2026-04-20 | B 沙华煜 | 与 C / D 的用例文档对齐：更新编号体系为 C/D 实际采用的 UT-*/前缀-NN 双套；附录 C 追溯矩阵替换为实际编号区间；§5.2 补合并测试备注；§10 D-02 拆为 D-02a/D-02b；附录 A 补 C/D 用例数统计；§16 新增 R-10 | C / D 的《测试用例设计文档》已提交远端，与 B 的预设编号体系存在出入 | 待评审 |
| v1.3 | 2026-04-23 | B 沙华煜 | 修正附录 A 测试方法总数差异说明：128 − 127 的差额来自应用启动上下文测试 com.demo.demoApplicationTests（而非参数化展开）；文档归档路径迁入仓库根目录 docs/，与 C/D/E 的交付物保持同级 | 对齐 E《测试总结》§1.1 的阶段性口径；统一全组最终提交目录 | 已过时 |
| v1.4 | 2026-04-23 | B 沙华煜 | 对齐最终合并用例文档与本机复测结果：测试用例总数更新为 147；集成测试更新为 80 条；新增 17 条补充专项单元测试；覆盖率口径拆分为主测试范围 100% 与全量 JaCoCo bundle 实测值 | C/D/E 已补充边界与分支测试；本机执行 mvn clean test 复核通过 | 待评审 |

说明：v1.x 仍属于本组内部版本；提交评审版（v2.0）需小组评审后由组长签字。

术语和缩略语

| 术语 / 缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| SUT | System Under Test，被测系统，本项目指场馆预约管理系统 |
| Service 层 | Spring Bean 中实现业务逻辑的服务类，对应 com.demo.service.impl.* |
| Controller 层 | 接收 HTTP 请求并调度业务逻辑的控制器，对应 com.demo.controller.** |
| 单元测试（UT） | 以单个方法 / 类为对象、隔离协作者的测试，本项目以 service 层为主 |
| 集成测试（IT） | 启动 Spring 上下文 + 真实 / 内嵌库的端到端测试，本项目以 controller 层为主 |
| MockMvc | Spring 提供的 HTTP 模拟客户端，可在不启端口的情况下发起请求 |
| H2 | Java 编写的内嵌数据库，本项目用其 MySQL 兼容模式做测试库 |
| JaCoCo | Java Code Coverage 工具，提供指令、行、分支、方法等多维覆盖率 |
| 指令覆盖率 | JaCoCo 默认度量；统计字节码指令被执行比例，与 IEEE 829 中的"语句覆盖"近似（详见附录 D） |
| 行覆盖率 | JaCoCo 中每行至少有一条指令被执行的比例 |
| 分支覆盖率 | JaCoCo 中每个分支（true/false）被执行比例，与 IEEE 829 中的"判定覆盖"近似 |
| 等价类划分 | 黑盒测试技术，将输入域划分为若干等价类后选代表用例 |
| 边界值分析 | 黑盒测试技术，针对取值边界附近设计用例 |
| 缺陷严重等级 | Blocker / Critical / Major / Minor / Trivial 五级（见 §8.4） |
| 测试基线 | 测试代码与被测代码同一 git revision 的快照 |

编号体系

为便于全组三份文档相互引用，本计划统一采用如下编号前缀。用例编号沿用 C / D 在《测试用例设计文档》中的实际写法（以附件 2 模板为准），B 不再预设独立编号。

#### 本计划（B）维护的编号

| 前缀 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| F-S-NN | service 层被测特性 | F-S-01 = UserServiceImpl |
| F-C-NN | controller 层被测特性 | F-C-01 = UserController |
| F-X-NN | 补充专项测试特性 | F-X-01 = FileUtil 工具类专项 |
| D-NN | 测试交付物 | D-01 = 本计划书；D-02a / D-02b 为用例文档拆分 |
| T-NN | 测试任务 | T-03 = 单元测试编写 |
| R-NN | 风险编号 | R-01 = 本机无 Maven |
| M-N | 里程碑 | M5 = 本计划书初稿 |
| DEF-NN | 缺陷编号 | DEF-01 = 第 1 个缺陷 |

#### C 的单元测试用例文档编号（UT-<MODULE>-NNN）

| 编号段 | 对象 | 本计划特性编号 |
| --- | --- | --- |
| UT-USER-001 ~ 008 | UserServiceImpl | F-S-01 |
| UT-VENUE-001 ~ 008 | VenueServiceImpl | F-S-02 |
| UT-NEWS-001 ~ 005 | NewsServiceImpl | F-S-03 |
| UT-MSG-001 ~ 011 | MessageServiceImpl | F-S-04 |
| UT-MSGVO-001 ~ 002 | MessageVoServiceImpl | F-S-05 |
| UT-ORDER-001 ~ 014 | OrderServiceImpl | F-S-06 |
| UT-ORDERVO-001 ~ 002 | OrderVoServiceImpl | F-S-07 |
| UT-FILE-001 ~ 006 | FileUtil | F-X-01 |
| UT-EX-001 ~ 005 | LoginException | F-X-02 |
| UT-CTRL-001 ~ 003 | controller 关键分支单元测试 | F-X-03 |
| UT-APP-001 ~ 003 | 应用启动入口 / 上下文 | F-X-04 |

#### D 的集成测试用例文档编号（<前缀>-NN）

| 编号段 | 对象 | 本计划特性编号 |
| --- | --- | --- |
| PC-01 ~ 10 | IndexController / NewsController / VenueController（合并至 PublicContentControllerIntegrationTest） | F-C-11 / F-C-09 / F-C-03 |
| UC-01 ~ 14 | UserController | F-C-01 |
| OC-01 ~ 14 | OrderController | F-C-05 |
| MC-01 ~ 08 | MessageController | F-C-07 |
| AUC-01 ~ 08 | AdminUserController | F-C-02 |
| AVC-01 ~ 10 | AdminVenueController | F-C-04 |
| ANC-01 ~ 07 | AdminNewsController | F-C-10 |
| AOC-01 ~ 04 | AdminOrderController（合并至 AdminOrderMessageControllerIntegrationTest） | F-C-06 |
| AMC-01 ~ 05 | AdminMessageController（合并至 AdminOrderMessageControllerIntegrationTest） | F-C-08 |

备注：C / D 两位同学编号体系不同属于两份独立文档各自的命名习惯，不强求统一；但本计划在附录 C 中统一汇总双侧编号，供 E 在《测试总结》中交叉引用。

1 目的

本计划面向附件 4 提供的"场馆预约管理系统"，目标是：

- 规定本次课程项目测试工作的范围、方法、资源、时间表与交付物，使整个测试过程可执行、可重复、可度量、可审计。

- 明确测试项与要测试 / 不会被测试的特性，避免范围漂移；明确通过 / 失败、暂停 / 继续等准则。

- 落实小组分工与责任，识别测试过程中的主要风险及应急措施。

- 为《测试用例设计文档》《测试总结》提供统一的口径基准与编号体系，使三份文档在测试范围、覆盖率口径、缺陷分级等方面保持一致。

- 满足课程作业 PJ1 提交要求：本计划书将与《测试用例设计文档》《测试总结》一同导出 PDF，与测试脚本源码打包为 PJ1-小组编号.zip 提交至 elearning。

2 测试计划标识

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划唯一标识 | PJ1-TPLAN-2026-S1 |
| 文档版本 | v1.1 |
| 编制日期 | 2026-04-19 |
| 修订日期 | 2026-04-19 |
| 课程 | 软件质量保障与测试（H）2026 春季学期 |
| 项目编号 | PJ1 |
| 被测系统 | 场馆预约管理系统（SoftwareTestingDemo） |
| 被测代码基线 | 仓库 Tsuki-lws/softtest-PJ1，提交 <git rev-parse HEAD 待填> |
| 编制人 | B 沙华煜 |
| 模板依据 | IEEE 829-2008 / 附件 1 |
| 适用范围 | 课程项目 PJ1 全周期测试活动 |

说明：标识尾号 S1 为暂定，最终以小组编号替换；被测代码基线请在交付前由组长用 git rev-parse HEAD 填入实际 commit。

3 介绍

#### 3.1 被测系统概述

被测系统是一个基于 Spring Boot 2.2.2 的 Web 端场馆预约管理系统，使用 Thymeleaf 渲染前端页面，通过 Spring Data JPA + MySQL 持久化业务数据，支撑两类角色：

- 普通用户：浏览场馆与新闻、注册登录、预约场馆、维护个人订单与留言。

- 系统管理员：管理用户、场馆、新闻、审批订单、审核留言。

#### 3.2 系统来源与版本

- 系统出处：课程附件 4 SoftwareTestingDemo.zip，为课程提供的演示项目，非本组自研。

- 当前版本：com.demo:demo:0.0.1-SNAPSHOT（见 pom.xml）。

- 项目阶段：测试验证阶段，代码已稳定，本组仅做测试，不进行功能性变更。

#### 3.3 关键技术栈

| 类别 | 技术 / 版本 |
| --- | --- |
| 语言 / 运行时 | Java 1.8 |
| 应用框架 | Spring Boot 2.2.2.RELEASE |
| Web / 模板 | Spring MVC、Thymeleaf |
| 持久化 | Spring Data JPA、Hibernate |
| 生产数据库 | MySQL（mysql-connector-java 8.0.11） |
| 测试数据库 | H2 内存库（MySQL 兼容模式） |
| 单元测试框架 | JUnit 5（Jupiter） |
| Mock 框架 | Mockito（随 spring-boot-starter-test） |
| 集成测试 | Spring Boot Test + MockMvc |
| 覆盖率工具 | JaCoCo 0.8.12 |
| 构建 | Maven（Spring Boot Maven Plugin） |

#### 3.4 主要功能模块

| 模块 | 主要源码包 | 主要服务接口 |
| --- | --- | --- |
| 用户与登录 | controller/user/UserController | UserService / UserServiceImpl |
| 用户管理（管理员） | controller/admin/AdminUserController | UserService |
| 场馆浏览 | controller/user/VenueController | VenueService / VenueServiceImpl |
| 场馆管理（管理员） | controller/admin/AdminVenueController | VenueService |
| 订单（预约） | controller/user/OrderController | OrderService / OrderVoService |
| 订单审批（管理员） | controller/admin/AdminOrderController | OrderService / OrderVoService |
| 留言 | controller/user/MessageController | MessageService / MessageVoService |
| 留言审核（管理员） | controller/admin/AdminMessageController | MessageService / MessageVoService |
| 新闻 | controller/user/NewsController | NewsService / NewsServiceImpl |
| 新闻管理（管理员） | controller/admin/AdminNewsController | NewsService |
| 首页与公共内容 | controller/IndexController | 多个 Service 协同 |

#### 3.5 文档定位与三份文档的关系

| 文档 | IEEE 829 对应 | 责任人 | 与本计划书的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目测试计划书（本文档） | Test Plan | B 沙华煜 | 顶层依据 |
| 测试用例设计文档 | Test Design Specification + Test Case Specification | C 彭祈元 / D 郭政颖 | 实现 §5 中各特性对应的"测试设计规格说明" |
| 测试总结 | Test Summary Report | E 周宇尘 | 反馈 §8 准则下的实际通过情况 |

4 测试项

#### 4.1 测试项版本

| 测试项 | 版本 / 标识 | 位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 被测代码包 | com.demo:demo:0.0.1-SNAPSHOT | 见 pom.xml |
| 测试代码包 | 与被测代码同一 git 基线 | src/test/java/** |
| 构建脚本 | pom.xml（含 JaCoCo 插件） | Spring Boot 2.2.2 |
| 测试配置 | src/test/resources/application.yml | 切换至 H2 内存库 |
| 日志配置 | src/test/resources/logback-test.xml | warn 级别 |
| 公共测试基座 | AbstractControllerIntegrationTest、TestDataFactory | 集成测试初始化与造数 |
| 测试基线 commit | <git rev-parse HEAD 待填> | 由组长在评审版补全 |

#### 4.2 先决条件

执行任何测试前必须满足：

- 安装 JDK 1.8 与 Maven 3.6+；mvn -v 与 java -version 均正常。

- 项目根目录为 SoftwareTestingDemo/SoftwareTestingDemo（含 pom.xml），可成功执行 mvn -DskipTests package。

- 不依赖本机 MySQL：application.yml 已切换为 H2 内存库（MySQL 模式 + 大小写不敏感）。

- 测试代码与被测代码处于同一 git 基线，以保证可重复性；任何源码修改都需重新跑全量回归。

- 端口冲突由 server.port: 0 自动随机分配，不与本机现有服务冲突。

- 测试机磁盘空间 ≥ 1 GB（用于 Maven 依赖与 JaCoCo 报告）。

#### 4.3 移交事件触发条件

被测代码视为可进入"正式测试执行阶段"，需同时满足：

- A 已完成全部测试脚本编写；

- 一次完整 mvn clean test 在干净环境下成功运行（无 compile 错误）；

- 覆盖率报告 target/site/jacoco/index.html 已生成；

- A 已发布 A任务交接文档.md。

上述条件已于 2026-04-18 满足（见 A任务交接文档.md §2.4）。

5 要测试的特性

#### 5.1 service 层（单元测试）

| 编号 | 服务实现类 | 主要被测能力 | 对应 C 单元测试用例文档编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-S-01 | UserServiceImpl | 注册、登录校验、用户增删改查、用户名唯一性校验、分页查询 | UT-USER-001 ~ 008 |
| F-S-02 | VenueServiceImpl | 场馆增删改查、场馆名唯一性校验、按 ID/名称查询、分页 | UT-VENUE-001 ~ 008 |
| F-S-03 | NewsServiceImpl | 新闻增删改查、按 ID 查询、按时间倒序分页 | UT-NEWS-001 ~ 005 |
| F-S-04 | MessageServiceImpl | 留言增删改查、按状态过滤、审核状态流转 | UT-MSG-001 ~ 011 |
| F-S-05 | MessageVoServiceImpl | 留言 VO 装配（关联用户信息）、列表 VO 转换 | UT-MSGVO-001 ~ 002 |
| F-S-06 | OrderServiceImpl | 订单创建、状态流转（待审核 → 通过 / 拒绝 / 完成）、按用户 / 状态查询、删除 | UT-ORDER-001 ~ 014 |
| F-S-07 | OrderVoServiceImpl | 订单 VO 装配（关联场馆 / 用户）、列表转换 | UT-ORDERVO-001 ~ 002 |

单元测试用例合计 50 条。

#### 5.2 controller 层（集成测试）

| 编号 | 控制器 | 主要被测能力 | 对应 D 集成测试用例文档编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-C-01 | UserController | 登录 / 登出、注册、修改个人资料、密码校验、用户中心页面、头像上传 | UC-01 ~ 14 |
| F-C-02 | AdminUserController | 管理员对用户的 CRUD、用户分页、用户名唯一性校验 | AUC-01 ~ 08 |
| F-C-03 | VenueController | 场馆列表、场馆详情、分页 | PC-07 ~ 10（与 F-C-09、F-C-11 合并） |
| F-C-04 | AdminVenueController | 管理员对场馆的 CRUD、图片上传 / 保留、场馆名唯一性校验 | AVC-01 ~ 10 |
| F-C-05 | OrderController | 订单创建、修改、删除、查询、完成订单 | OC-01 ~ 14 |
| F-C-06 | AdminOrderController | 管理员审批 / 拒绝订单、订单分页查询 | AOC-01 ~ 04（与 F-C-08 合并） |
| F-C-07 | MessageController | 用户留言列表、发送、修改、删除留言 | MC-01 ~ 08 |
| F-C-08 | AdminMessageController | 留言审核（通过 / 拒绝 / 删除）、留言分页 | AMC-01 ~ 05（与 F-C-06 合并） |
| F-C-09 | NewsController | 新闻列表、新闻详情、分页 | PC-03 ~ 06（与 F-C-03、F-C-11 合并） |
| F-C-10 | AdminNewsController | 管理员新闻 CRUD | ANC-01 ~ 07 |
| F-C-11 | IndexController / 公共页面 | 首页、后台首页、公共页面 | PC-01 ~ 02（与 F-C-03、F-C-09 合并） |

集成测试用例合计 80 条。

合并测试备注：

- F-C-03 / F-C-09 / F-C-11 共用 PublicContentControllerIntegrationTest.java，在 D 的用例文档中统一编号为 PC-01 ~ 10。

- F-C-06 / F-C-08 共用 AdminOrderMessageControllerIntegrationTest.java，在 D 的用例文档中分别编号为 AOC-* 与 AMC-*，两段合计 9 条。

#### 5.3 补充专项单元测试

| 编号 | 被测对象 / 场景 | 主要被测能力 | 对应用例编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-X-01 | FileUtil | 空文件、指定目录保存、场馆 / 用户图片路径生成 | UT-FILE-001 ~ 006 |
| F-X-02 | LoginException | 默认、message、cause、完整构造器路径 | UT-EX-001 ~ 005 |
| F-X-03 | controller 关键分支 | 未知角色登录、空新密码保留、管理员新增场馆失败分支 | UT-CTRL-001 ~ 003 |
| F-X-04 | demoApplication | Spring 上下文加载、应用类实例化、main 启动入口 | UT-APP-001 ~ 003 |

补充专项单元测试合计 17 条，用于补齐 JaCoCo 盲区与关键分支。

#### 5.4 特性的组合

| 组合编号 | 涉及特性 | 测试目的 |
| --- | --- | --- |
| FX-01 | F-C-01 × F-C-05 | 用户登录后下单：验证会话状态在订单接口中的传递 |
| FX-02 | F-C-05 × F-C-06 × F-S-06 | 用户下单 → 管理员审批 → service 层订单状态推进，端到端状态机 |
| FX-03 | F-C-07 × F-C-08 × F-S-04 | 用户留言 → 管理员审核 → service 层状态机一致性 |
| FX-04 | F-C-02 × F-S-01 | 管理员对用户增删改的 controller 与 service 双层校验 |

#### 5.5 横切特性

- 登录鉴权：登录 / 未登录状态下访问受限页面的行为差异；管理员 / 普通用户权限边界。

- 异常路径：非法参数、缺失参数、目标对象不存在、并发冲突时的容错。

- 数据初始化与回滚：保证集成测试用例间数据相互独立。

6 不会被测试的特性

| 不测特性 | 理由 |
| --- | --- |
| 浏览器端 UI 自动化（Selenium 端到端） | 课程评分聚焦在 service 单元测试 + controller 集成测试，UI 层不在 PJ1 评分点 |
| 真实文件系统写入（FileUtil 落盘） | 涉及环境路径，且与业务正确性无关，作为已知限制写入《测试总结》 |
| 真实 MySQL 行为差异 | 用 H2 MySQL 模式近似覆盖 SQL 语义；MySQL 专有行为不属于课程考察 |
| 性能 / 压力 / 并发负载测试 | 课程范围未要求；本项目无明确性能 SLA |
| 安全测试（渗透 / SQL 注入 / XSS） | 课程范围未要求 |
| Thymeleaf 模板的视觉渲染 | MockMvc 仅校验状态码、视图名与模型属性，不校验最终 HTML 像素 |
| 第三方依赖自身的功能 | 不重复测试 Spring、Hibernate、JUnit、Mockito 等依赖库内部逻辑 |

7 方法

#### 7.1 总体方法

采用黑盒 + 白盒结合、单元 + 集成两层并行的策略：

| 层次 | 测试类型 | 主要技术 | 主要目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| service | 单元测试 | JUnit 5 + Mockito 隔离 DAO | 验证业务逻辑分支正确性，覆盖语句 / 判定 |
| controller | 集成测试 | Spring Boot Test + MockMvc + H2 | 验证 HTTP 入口到业务的端到端正确性，覆盖请求映射 |

#### 7.2 黑盒测试技术（满足课程要求）

- 等价类划分：对每个被测函数 / 接口，划分有效等价类（合法用户、合法订单状态等）和无效等价类（不存在用户、未登录、非法状态等）。

- 边界值分析：对分页参数（page = 0 / 1 / 末页 / 末页+1）、字符串长度（空串 / 边界长度 / 超长）、状态枚举边界、ID 边界（不存在 / 0 / 负数）等设计用例。

- 场景法 / 状态流转法：用于订单与留言"待审核 → 通过 / 拒绝 / 完成"等状态机路径覆盖，覆盖合法转换与非法转换。

#### 7.3 白盒测试技术（满足课程要求）

- 语句覆盖：保证被测方法的可达语句被至少执行一次，对应 JaCoCo 的指令覆盖与行覆盖度量（详见附录 D）。

- 判定覆盖：保证关键 if/else、switch 的真假分支均被覆盖，对应 JaCoCo 的分支覆盖。

- 配合 JaCoCo 度量：执行 mvn test 后查看 target/site/jacoco/index.html，按指令覆盖率与分支覆盖率自查；不达标的方法回到 §7.2 补用例。

#### 7.4 完整性与冗余控制（PJ1 说明文档明确要求）

- 完整性：每个 service public 方法 ≥ 1 条正常路径用例 + ≥ 1 条异常 / 边界用例；每个 controller mapping ≥ 1 条用例；关键状态机所有合法转换与典型非法转换均覆盖。

- 冗余控制：等价类内每类只取 1~2 条代表用例；公共测试数据由 TestDataFactory 集中管理；公共初始化由 AbstractControllerIntegrationTest 提供，避免重复脚本。

#### 7.5 主要工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| JUnit 5 | 测试运行与断言 |
| Mockito | 单元测试中 mock DAO / 协作对象 |
| Spring Boot Test | 启动上下文进行集成测试 |
| MockMvc | 在不启 HTTP 端口的情况下模拟请求 |
| H2 内存库 | 替代 MySQL，使集成测试可在任意机器执行 |
| JaCoCo | 生成覆盖率报告（指令、行、分支、方法） |
| Maven Surefire | 输出测试报告 target/surefire-reports/ |
| Maven | 统一构建与测试入口（mvn test） |

#### 7.6 测试广度与完成准则

- 每个 service.impl public 方法：正常 + 异常 / 边界两类用例齐备；

- 每个 controller mapping：至少覆盖 1 条用例；

- 关键状态机：合法路径全覆盖、典型非法路径覆盖；

- 覆盖率目标：指令覆盖率 ≥ 85%、分支覆盖率 ≥ 75%（不作为阻断条件，仅作目标）；

- 错误频率约束：每 100 条测试用例失败 ≤ 1 条，且不含 Blocker / Critical 级缺陷（缺陷分级见 §8.4）。

#### 7.7 重新测试触发条件

发生以下任一情况，需要对受影响范围重新执行回归：

- 被测源码修改（含 hot-fix）；

- 测试基座（AbstractControllerIntegrationTest、TestDataFactory、application.yml）修改；

- pom.xml 中依赖版本变更；

- 任一 Blocker / Critical 缺陷修复后；

- JaCoCo 报告丢失或报告日期早于代码最近一次提交。

#### 7.8 需求与用例的可追溯性

需求 → 功能 → 测试设计 → 测试用例 → 测试脚本之间的追溯通过编号体系串联（见前述"编号体系"小节），完整追溯矩阵见附录 C；该矩阵由 C/D 在用例文档中维护并保持同步。

#### 7.9 主要约束

- 时间约束：PJ1 截止 2026-04-26 24:00。

- 资源约束：本机可能不带 Maven，全量回归至少需要一台具备 JDK 1.8 + Maven 3.6+ 的环境。

- 范围约束：仅 service 与 controller 两层，不做 UI 自动化、性能、安全测试。

8 测试项通过/失败准则

#### 8.1 用例级准则

| 项 | 通过条件 | 失败条件 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试用例 | 全部断言成立、无未预期异常 | 任一断言失败、抛出未预期异常、超时 |
| 集成测试用例 | HTTP 状态码、视图名 / JSON 结构、模型属性符合预期 | 状态码不符、跳转页面不符、返回数据缺失或格式错误 |

#### 8.2 模块级准则

某模块（service 或 controller）测试通过需同时满足：

- 该模块所有用例 100% 通过；

- 该模块覆盖率达标：service、controller、utils、exception、dao 与启动入口等主测试范围包的 JaCoCo 指令 / 分支 / 行 / 方法覆盖率均达到 100%；

- 不存在 Blocker / Critical 级缺陷。

#### 8.3 项目整体通过准则

- mvn test 一次性全部通过，无 failure、无 error；

- JaCoCo 报告生成成功；主测试范围包覆盖率达到 100%；全量 bundle 覆盖率作为观测指标记录（包含 entity / VO 数据类，非本计划阻断项）；

- 所有测试在新克隆环境中可重复执行（H2 内存库、零外部依赖）；

- 计划书、用例文档、总结报告三份文档齐备并已导出 PDF；

- 缺陷登记表中无未关闭的 Blocker / Critical 级缺陷。

#### 8.4 缺陷严重等级定义

| 等级 | 代号 | 定义 | 处置策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocker | B | 阻断性缺陷：导致核心功能不可用、整批用例无法执行、或测试基座失效 | 立即停下，必须修复后才能继续测试 |
| Critical | C | 严重缺陷：核心业务路径出错（如登录、下单、审批失败），无明显临时绕过手段 | 高优先修复；不修复不能交付 |
| Major | M | 主要缺陷：功能可用但行为偏离规范（如分页越界返回异常），有临时绕过 | 计划内修复；如时间不足可写入《测试总结》"已知问题" |
| Minor | N | 次要缺陷：体验或边界场景问题（如错误提示文案不准） | 视时间安排，可不阻塞交付 |
| Trivial | T | 琐碎问题：无业务影响（如日志格式、注释错别字） | 不影响交付，记录归档 |

在《测试总结》中需按上述五级分别统计本次测试发现的缺陷数。

9 暂停准则和继续准则

#### 9.1 暂停准则

满足下列任一条件即暂停后续测试：

- 被测系统无法编译或核心模块（如 UserServiceImpl、OrderServiceImpl）出现 Blocker 级缺陷，导致 ≥ 50% 用例无法执行；

- 测试基座（AbstractControllerIntegrationTest、TestDataFactory、H2 配置）失效，所有集成测试无法启动；

- 测试代码与被测代码版本不一致，可重复性不能保证；

- 关键依赖（JDK / Maven / H2）在所有可用机器上均不可用。

#### 9.2 继续准则

恢复测试需同时满足：

- 暂停的根因问题已修复并通过开发者自测；

- 测试基座可正常初始化数据；

- 重新执行 mvn clean test，至少恢复到暂停前最近一次的通过率；

- 暂停期间引入的所有变更已合入测试基线。

10 测试交付物

#### 10.1 IEEE 829 标准交付物对照

| IEEE 829 标准交付物 | 在本项目中的对应 | 责任人 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试计划（Test Plan） | 本文档 | B | 已更新（v1.4） |
| 测试设计规格说明（Test Design Spec） | 合并入 docs/测试用例设计文档.md/pdf 前置说明 | C / D | 已提交 |
| 测试用例规格说明（Test Case Spec） | 《测试用例设计文档》正文（D-02a 单元 + D-02b 集成） | C / D | 已提交 |
| 测试规程规格说明（Test Procedure Spec） | 《测试用例设计文档》"用例描述"列 + 本计划 §11 | C / D / B | 已提交 |
| 测试项移交报告（Test Item Transmittal Report） | A任务交接文档.md | A | 已提交 |
| 测试日志（Test Log） | target/surefire-reports/ 自动生成 | A | 自动产出 |
| 测试事件报告（Test Incident Report） | 缺陷登记表（嵌入《测试总结》） | E | 已提交 |
| 测试总结报告（Test Summary Report） | 《测试总结》 | E | 已提交 |

#### 10.2 本组实际交付清单

| 编号 | 交付物 | 形式 | 责任人 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 《项目测试计划书》（本文档） | PDF + Markdown + Word | B 沙华煜 | v1.4 |
| D-02a | 《测试用例设计文档 - 单元测试部分》 | DOCX | C 彭祈元 | 已提交（仓库根目录 测试用例设计文档-单元测试部分.docx） |
| D-02b | 《测试用例设计文档 - 集成测试部分》 | DOCX | D 郭政颖 | 已提交（仓库根目录 测试用例文档-集成测试部分.docx，文件名建议统一为"测试用例设计文档-集成测试部分"） |
| D-02c | 合并版《测试用例设计文档》 | PDF + Markdown | C / D / 组长整合 | 已提交（docs/测试用例设计文档.md/pdf，147 条） |
| D-03 | 《测试总结》 | Markdown | E 周宇尘 | 已提交（docs/测试总结.md） |
| D-04 | 测试脚本源码 | src/test/java/**、src/test/resources/** | A 胡彬泽 | 已提交 |
| D-05 | 覆盖率报告 | target/site/jacoco/index.html / jacoco.xml | A 胡彬泽 | 已复测：主测试范围包 100%；全量 bundle 指令 64.10%、分支 18.78%、行 98.53%、方法 84.43%、类 100% |
| D-06 | Surefire 测试日志 | target/surefire-reports/ | A 胡彬泽 | 自动产出 |
| D-07 | 缺陷登记表 | 嵌入 D-03 附录 | E 周宇尘 | 已提交 |
| D-08 | 最终提交压缩包 | PJ1-小组编号.zip | 全组 | 待打包 |

#### 10.3 测试输入与输出

- 测试输入数据：由 src/test/java/com/demo/support/TestDataFactory.java 在测试启动时构造；不依赖任何外部数据集。

- 测试输出数据：JaCoCo 覆盖率 HTML 报告 + Surefire XML/HTML 报告 + 缺陷登记表。

- 测试工具与桩：H2 内存库充当 DAO 层"桩"；Mockito 充当单元测试中协作对象的桩。

11 测试任务

| 编号 | 任务 | 前置依赖 | 所需技能 | 预估工时 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 需求分析与测试范围确定 | PJ1 说明文档、被测代码 | 需求理解 | 4 h | A |
| T-02 | 测试环境搭建（Maven、JaCoCo、H2） | T-01 | Spring Boot、Maven | 4 h | A |
| T-03 | service 层单元测试设计与编写 | T-02 | JUnit 5、Mockito | 16 h | A |
| T-04 | controller 层集成测试设计与编写 | T-02 | Spring Boot Test、MockMvc | 16 h | A |
| T-05 | 测试执行与覆盖率收集 | T-03、T-04 | Maven、JaCoCo | 2 h | A |
| T-06 | 《项目测试计划书》撰写 | T-01~T-05 部分输出 | 文档写作 | 8 h | B |
| T-07 | 《测试用例设计文档》撰写 | T-03、T-04 | 文档写作 | 12 h | C / D |
| T-08 | 《测试总结》撰写 | T-05 | 文档写作 | 6 h | E |
| T-09 | 文档评审与口径对齐 | T-06、T-07、T-08 | 团队评审 | 4 h | 全组 |
| T-10 | 文档导出 PDF + 源码打包提交 | T-09 | 排版、打包 | 2 h | 全组 |

工时为乐观估算；遇到风险触发（见 §16）时由各责任人自行扩展。

12 环境需求

#### 12.1 硬件

- 至少一台开发或测试机（macOS / Windows / Linux 均可），至少 8 GB 内存，可运行 JDK 1.8 与 Maven。

- 网络：拉取 Maven 中央仓依赖时需互联网访问。

#### 12.2 系统软件

| 项 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 / macOS 12+ / Linux | 不依赖特定 OS |
| JDK | 1.8 | 由 pom.xml 强制 |
| Maven | 3.6+ | 用于执行 mvn test |
| H2 数据库 | 随 pom.xml test scope 引入 | 内存模式 |
| MySQL（生产） | 8.x | 仅运行项目本身需要，测试不依赖 |

#### 12.3 测试软件 / 框架

- Spring Boot Test、JUnit 5、Mockito、MockMvc、JaCoCo（版本见 §3.3、§7.5）。

#### 12.4 隔离级别与安全级别

| 维度 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 与生产数据库的隔离 | 完全隔离 | H2 内存库随 JVM 退出销毁，不会触达任何 MySQL 实例 |
| 与本机端口的隔离 | 完全隔离 | server.port: 0 随机端口，不与本机现有服务冲突 |
| 数据敏感级别 | 公开 / 课程作业 | 测试数据由 TestDataFactory 构造，全部为虚拟数据，不含真实姓名 / 学号 / 身份证 / 联系方式 |
| 代码 / 文档安全级别 | 内部 | 限本组与课程评阅范围；如外发应去除组员个人信息 |
| 测试机访问权限 | 单人本地 | 本项目无需共享测试机或测试数据库 |

#### 12.5 文档与参考

- IEEE 829-2008 模板（附件 1）

- 《测试用例设计文档模板》（附件 2）

- 《测试总结模板》（附件 3）

- A任务交接文档.md

13 责任

#### 13.1 IEEE 829 角色 → 小组成员映射

| IEEE 829 职责 | 主责 | 副责 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理（Manage） | B 沙华煜 | 全组 | 计划制定、口径对齐、文档评审组织 |
| 设计（Design） | A 胡彬泽 | C / D | 测试方案与脚本设计；用例文档由 C / D 整理为对外可读文档 |
| 准备（Prepare） | A 胡彬泽 | — | 环境搭建、测试基座、造数工厂 |
| 执行（Execute） | A 胡彬泽 | E | A 跑全量回归，E 收集执行结果 |
| 作证 / 见证（Witness） | E 周宇尘 | B | 在 M9 提交前 E 作为见证人复核测试结果 |
| 检查（Check） | 全组 | — | M8 文档评审环节交叉检查 |
| 解决（Resolve） | A 胡彬泽 | — | 用例失败定位与修复（仅限测试代码） |
| 提供测试项 | A 胡彬泽 | — | 完成后向其他成员交接 |
| 提供环境 | A 胡彬泽 | — | 已提供 H2 + Maven 配置 |
| 用户代表 | E 周宇尘 | — | 在缺陷优先级判定时代表"用户" |
| 质量支持 | B 沙华煜 | — | 维护准则一致性 |
| 数据管理 | A 胡彬泽 | — | TestDataFactory 维护 |

#### 13.2 小组分工总览

| 角色 | 成员 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| A：测试实现 | 胡彬泽 | 测试环境搭建、service 单元测试与 controller 集成测试编写、覆盖率报告生成、向其他成员交接 |
| B：测试计划 | 沙华煜 | 撰写《项目测试计划书》、统一团队口径、汇总文档交付物清单、组织文档评审 |
| C：测试用例文档 | 彭祈元 | 单元测试用例文档（service 部分），维护 UT-<MODULE>-NNN 编号 |
| D：测试用例文档 | 郭政颖 | 集成测试用例文档（controller 部分），维护 <前缀>-NN 编号（UC/OC/MC/AUC/AVC/ANC/AOC/AMC/PC） |
| E：测试总结 | 周宇尘 | 撰写《测试总结》，汇总执行结果、缺陷统计与经验改进点 |
| 评审 / 检查 | 全组 | 三份文档定稿前的口径对齐与交叉评审 |

14 人手和培训的需要

- 团队规模：5 人，按上表分工。

- 所需技能：Java / Spring Boot 基础、JUnit 5 / Mockito 使用、Maven / JaCoCo 报告查阅、Markdown / Word 文档撰写。

- 培训安排：

  - A 已通过 A任务交接文档.md 完成对其他成员的"测试实现侧"知识转移；

  - 其他成员若需熟悉脚本与覆盖率报告，可阅读交接文档与本计划 §5、§7；

  - C / D 在动笔前应阅读用例文档模板（附件 2）与本计划 §5；

  - E 在动笔前应阅读总结模板（附件 3）与本计划 §8、§10。

15 时间表

| 里程碑 | 任务 | 计划起止 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求分析与环境搭建 | 04-01 ~ 04-05 | A |
| M2 | service 单元测试编写完成 | 04-06 ~ 04-12 | A |
| M3 | controller 集成测试编写完成 | 04-10 ~ 04-16 | A |
| M4 | 全量 mvn test 与覆盖率出报告 | 04-17 ~ 04-18 | A |
| M5 | 《项目测试计划书》初稿 | 04-19 ~ 04-21 | B |
| M6 | 《测试用例设计文档》初稿 | 04-19 ~ 04-22（实际 04-19 ~ 04-20 已提交，超前完成） | C / D |
| M7 | 《测试总结》初稿 | 04-22 ~ 04-24 | E |
| M8 | 三份文档评审与定稿（含测试基线冻结） | 04-25 | 全组 |
| M9 | 导出 PDF + 打包 PJ1-小组编号.zip 并提交至 elearning | 04-26 22:00 前 | 全组 |

截止时间：2026-04-26 24:00。M9 设置在当日 22:00 前完成，预留 2 h 缓冲应对网络 / 上传问题。 M8 一旦完成评审，即对测试基线（git commit）冻结；M8 之后只允许文档级修订，不允许修改源码或测试代码。

各资源使用期限：

- 测试代码：从 M2 开始持续至 M9；

- H2 / Maven / JaCoCo：从 M2 开始持续至 M9；

- 文档模板：从 M5 开始至 M8。

16 风险以及应急措施

| 编号 | 风险描述 | 影响 | 概率 | 触发条件 | 应急措施 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 部分组员本机无 Maven，无法本地复跑 mvn test | 中 | 中 | 文档定稿前需要回归但本机找不到 mvn | 由 A 在已具备环境的机器上统一执行回归并提供截图 / 报告归档 | A | 已识别 |
| R-02 | 项目原代码对非法参数校验不足，部分边界用例必须容忍现状 | 中 | 高 | 边界用例运行时返回非预期但非系统崩溃 | 在《测试总结》明确列为"现有代码限制"，归类为 Minor，不阻塞交付 | E | 已识别 |
| R-03 | H2 与 MySQL 行为差异（如保留字、大小写） | 低 | 中 | 集成测试在 H2 通过但理论上 MySQL 行为不同 | application.yml 已开 MySQL 模式 + 大小写不敏感；如出现差异在用例中显式标注 | A | 已缓解 |
| R-04 | FileUtil 真实文件写入路径在测试机不可用 | 低 | 高 | 任何用例触达真实文件落盘 | 该路径不纳入测试范围，相关接口跳过或 mock | A | 已规避 |
| R-05 | 文档模板使用错误导致返工 | 中 | 低 | 评审时发现章节缺失或结构不符 | 三份文档统一在 docs/ 起草，B/C/D/E 分别对照附件 1/2/3 模板检查；B 维护本计划与附件 1 的对照表 | B | 进行中 |
| R-06 | 提交时间逼近，文档与脚本版本不同步 | 高 | 中 | M8 后仍有源码修改 | M8 完成评审后冻结源码，仅修订文档；M9 前再做一次 mvn test 回归 | 全组 | 计划中 |
| R-07 | 提交压缩包结构不符合"PJ1-小组编号.zip"规范 | 中 | 低 | 提交后助教反馈结构不对 | 由组长按 elearning 规范统一打包并核对内容清单；按 §10.2 D-01~D-08 逐项核对 | 组长 | 计划中 |
| R-08 | Maven 依赖下载失败导致 mvn test 无法执行 | 中 | 低 | 国内网络 / 公司网络拒绝中央仓 | 提前在主测试机做一次 mvn dependency:go-offline 缓存依赖 | A | 计划中 |
| R-09 | 提交前组员临时缺席导致评审延期 | 中 | 低 | M8 评审前 24 h 内组员请假 | M8 设在 04-25，留 1 整天缓冲；评审可异步进行 | B | 已缓解 |
| R-10 | C / D 提交的两份用例文档命名、编号体系不统一（"测试用例设计文档-单元测试部分" vs "测试用例文档-集成测试部分"；UT-* vs 前缀-NN） | 低 | 高 | 评阅者可能认为是两批规格不同的文档 | M8 评审前由 B 建议 D 将文件名统一为"测试用例设计文档-集成测试部分"；编号体系保留各自写法但在本计划 §编号体系 中做统一说明 | B / D | 进行中 |

17 授权

本计划由 B 沙华煜起草，提交全组评审。三份文档定稿后由组长签字确认提交。

| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划起草人 | 沙华煜 | ____________ | ____________ |
| 测试实现负责人 | 胡彬泽 | ____________ | ____________ |
| 用例文档负责人 | 彭祈元 | ____________ | ____________ |
| 用例文档负责人 | 郭政颖 | ____________ | ____________ |
| 总结报告负责人 | 周宇尘 | ____________ | ____________ |
| 小组核准 | （组长） | ____________ | ____________ |

附录 A 关键事实快照

| 项 | 数值 / 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 测试方法总数 | 147（以本机 mvn clean test / Surefire 实测为准） | target/surefire-reports/；《测试总结》§1.1；本计划复测 |
| 合并版用例文档条目合计 | 147（service 单元 50 + 补充专项单元 17 + controller 集成 80） | docs/测试用例设计文档.md/pdf |
| 已覆盖 controller mapping | 65 | A任务交接文档.md §2.4 |
| 已覆盖 service 方法 | 45 | A任务交接文档.md §2.4 |
| 全量 bundle 指令覆盖率 | 64.10%（2868 / 4474） | 本机 target/site/jacoco/jacoco.xml 复测 |
| 全量 bundle 分支覆盖率 | 18.78%（74 / 394） | 本机 target/site/jacoco/jacoco.xml 复测 |
| 全量 bundle 行覆盖率 | 98.53%（535 / 543） | 本机 target/site/jacoco/jacoco.xml 复测 |
| 全量 bundle 方法覆盖率 | 84.43%（244 / 289） | 本机 target/site/jacoco/jacoco.xml 复测 |
| 全量 bundle 类覆盖率 | 100%（29 / 29） | 本机 target/site/jacoco/jacoco.xml 复测 |
| 主测试范围包覆盖率 | service / service.impl / controller / controller.user / controller.admin / utils / exception / dao / app 包指令、分支、行、方法、类均为 100% | 本机 target/site/jacoco/jacoco.xml 包级统计 |
| 执行入口 | mvn test | pom.xml + JaCoCo 插件 |
| 覆盖率报告路径 | target/site/jacoco/index.html | JaCoCo |
| Surefire 报告路径 | target/surefire-reports/ | Maven Surefire |

说明：全量 JaCoCo bundle 将 com.demo.entity 与 com.demo.entity.vo 数据类一并纳入统计，这些类的 getter/setter/构造器/布尔分支不是本计划的主测试目标，因此整体指令 / 分支覆盖率被显著拉低；若仅按本计划主测试范围（service、controller、utils、exception、dao、app）统计，则相关覆盖率均为 100%。

附录 B 关键文件路径

- pom.xml

- src/test/resources/application.yml

- src/test/resources/logback-test.xml

- src/test/java/com/demo/service/impl/*Test.java（7 个）

- src/test/java/com/demo/controller/*IntegrationTest.java（8 个）

- src/test/java/com/demo/controller/AbstractControllerIntegrationTest.java

- src/test/java/com/demo/support/TestDataFactory.java

- A任务交接文档.md

- docs/项目测试计划书.md（本文档源稿）

附录 C 需求 - 功能 - 用例 - 脚本追溯矩阵

本表给出从"被测特性"到"测试脚本文件"的纵向追溯；用例编号一列对齐 C / D 在《测试用例设计文档》中的实际编号（v1.2 起）。

| 特性编号 | 被测对象 | 用例编号（C / D 实际） | 条数 | 测试脚本路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-S-01 | UserServiceImpl | UT-USER-001 ~ 008 | 8 | src/test/java/com/demo/service/impl/UserServiceImplTest.java |
| F-S-02 | VenueServiceImpl | UT-VENUE-001 ~ 008 | 8 | src/test/java/com/demo/service/impl/VenueServiceImplTest.java |
| F-S-03 | NewsServiceImpl | UT-NEWS-001 ~ 005 | 5 | src/test/java/com/demo/service/impl/NewsServiceImplTest.java |
| F-S-04 | MessageServiceImpl | UT-MSG-001 ~ 011 | 11 | src/test/java/com/demo/service/impl/MessageServiceImplTest.java |
| F-S-05 | MessageVoServiceImpl | UT-MSGVO-001 ~ 002 | 2 | src/test/java/com/demo/service/impl/MessageVoServiceImplTest.java |
| F-S-06 | OrderServiceImpl | UT-ORDER-001 ~ 014 | 14 | src/test/java/com/demo/service/impl/OrderServiceImplTest.java |
| F-S-07 | OrderVoServiceImpl | UT-ORDERVO-001 ~ 002 | 2 | src/test/java/com/demo/service/impl/OrderVoServiceImplTest.java |
| F-C-01 | UserController | UC-01 ~ 14 | 14 | src/test/java/com/demo/controller/UserControllerIntegrationTest.java |
| F-C-02 | AdminUserController | AUC-01 ~ 08 | 8 | src/test/java/com/demo/controller/AdminUserControllerIntegrationTest.java |
| F-C-03 | VenueController | PC-07 ~ 10（合并） | 4 | src/test/java/com/demo/controller/PublicContentControllerIntegrationTest.java |
| F-C-04 | AdminVenueController | AVC-01 ~ 10 | 10 | src/test/java/com/demo/controller/AdminVenueControllerIntegrationTest.java |
| F-C-05 | OrderController | OC-01 ~ 14 | 14 | src/test/java/com/demo/controller/OrderControllerIntegrationTest.java |
| F-C-06 | AdminOrderController | AOC-01 ~ 04（合并） | 4 | src/test/java/com/demo/controller/AdminOrderMessageControllerIntegrationTest.java |
| F-C-07 | MessageController | MC-01 ~ 08 | 8 | src/test/java/com/demo/controller/MessageControllerIntegrationTest.java |
| F-C-08 | AdminMessageController | AMC-01 ~ 05（合并） | 5 | src/test/java/com/demo/controller/AdminOrderMessageControllerIntegrationTest.java |
| F-C-09 | NewsController | PC-03 ~ 06（合并） | 4 | src/test/java/com/demo/controller/PublicContentControllerIntegrationTest.java |
| F-C-10 | AdminNewsController | ANC-01 ~ 07 | 7 | src/test/java/com/demo/controller/AdminNewsControllerIntegrationTest.java |
| F-C-11 | IndexController | PC-01 ~ 02（合并） | 2 | src/test/java/com/demo/controller/PublicContentControllerIntegrationTest.java |
| F-X-01 | FileUtil | UT-FILE-001 ~ 006 | 6 | src/test/java/com/demo/utils/FileUtilTest.java |
| F-X-02 | LoginException | UT-EX-001 ~ 005 | 5 | src/test/java/com/demo/exception/LoginExceptionTest.java |
| F-X-03 | controller 关键分支 | UT-CTRL-001 ~ 003 | 3 | src/test/java/com/demo/controller/UserControllerUnitTest.java、src/test/java/com/demo/controller/AdminVenueControllerUnitTest.java |
| F-X-04 | 应用启动入口 / 上下文 | UT-APP-001 ~ 003 | 3 | src/test/java/com/demo/demoApplicationTests.java |

条数合计：service 单元 50 + 补充专项单元 17 + controller 集成 80 = 147，与 mvn clean test / Surefire 实际执行结果一致。 合并脚本说明：

- PublicContentControllerIntegrationTest 同时承载 F-C-11 / F-C-09 / F-C-03，D 文档将其合并为一张表编号为 PC-01 ~ 10。

- AdminOrderMessageControllerIntegrationTest 同时承载 F-C-06 / F-C-08，D 文档在同一脚本下分别编号为 AOC-* 与 AMC-*。

附录 D JaCoCo 度量与 IEEE 829 覆盖术语映射

| IEEE 829 / 教材术语 | JaCoCo 度量名 | 含义 | 本计划采用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语句覆盖（Statement Coverage） | Instruction Coverage（指令覆盖） / Line Coverage（行覆盖） | JaCoCo 不直接给出"语句"维度；以指令覆盖率作为主报告口径，与"语句覆盖"近似一致 | 是 |
| 判定覆盖（Decision / Branch Coverage） | Branch Coverage（分支覆盖） | 每个分支真假各被执行一次 | 是 |
| 路径覆盖（Path Coverage） | 无原生支持 | JaCoCo 不直接度量；本项目不强制路径覆盖 | 否 |
| 方法覆盖 | Method Coverage | 每个方法是否被调用 | 仅作辅助参考 |
| 类覆盖 | Class Coverage | 每个类是否被加载 | 仅作辅助参考 |

因此本计划在 §7、§8 中说"语句覆盖率"即指 JaCoCo 的指令覆盖率（Instruction），"判定覆盖率"即指分支覆盖率（Branch）。在《测试总结》中也建议沿用此对应关系。

附录 E 参考文献

- IEEE Std 829-2008, IEEE Standard for Software and System Test Documentation.

- ISTQB® Foundation Level Syllabus, 2018.

- Spring Boot Testing Reference, https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.2.x/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-testing.

- JaCoCo Documentation, https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/.

- JUnit 5 User Guide, https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/.

- 课程附件 1：IEEE829 软件测试计划模板（PJ1）。

- 课程附件 2：测试用例设计文档模板（PJ1）。

- 课程附件 3：测试总结模板（PJ1）。

- 课程附件 4：SoftwareTestingDemo.zip。

- 本组 A任务交接文档.md。